Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 29.01.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Come prima cosa ho continuato il design delle interfacce. In particolare ho fatto una bozza della pagina di report, in cui è possibile visualizzare la merce in scadenza, merce scaduta, azioni sugli ordini. |
| Successivamente ho creato l’interfaccia di visualizzazione disponibilità degli articoli. |

|  |
| --- |
| Ho creato l’interfaccia della pagina di aggiunta degli articoli scartati da parte dei fornitori. |
| Ho creato infine l’interfaccia della pagina di gestione delle categoria, alla quale possono accedere solo gli admin del sistema. |

|  |
| --- |
| Infine ho iniziato a progettare il database. Per il momento ho creato questa bozza e la prossima lezione mi dedicherò a revisionarla. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in anticipo rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Revisionare il diagramma ER che ho creato oggi e lavorare sul design dei dati. |