Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 05.02.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi come prima cosa ho terminato la parte di aggiunta degli utenti. Il sistema funziona correttamente e vengono effettuati i controlli lato client (in live: quando viene digitato ) |
| Ho usato notify.js per fare i messaggi di errore e di output all’utente. Ho creato una classe MessageManager.php in cui ci sono i metodi utili per la gestione dei messaggi.    Link: <https://notifyjs.jpillora.com/> |
| Successivamente mi sono dedicato alla modifica degli utenti. Ho ripreso il codice dal progetto knowledge\_base per la modifica degli utenti del db. Il sistema funziona quasi totalmente, devo effettuare delle modifiche sui controlli dei dati inseriti. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare la parte di gestione degli utenti ed iniziare a sviluppare il sistema di inserimento degli articoli messi a disposizione dai fornitori. |