Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 14.02.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| La prima ora il docente Valsangiacomo ci ha parlato dei problemi generali che sono stati riscontrati durante il primo progetto. |
| Ho iniziato a sviluppare la parte di accettazione delle richieste. Mi sono accorto che non ho una tabella in cui posso inserire le notifiche, quando sarà il momento probabilmente dovrò effettuare delle modifiche alla banca dati. Potrei volendo utilizzare la tabella log, in cui viene salvato l’utente, l’articolo e l’azione svolta.  Ho deciso che se durante l’accettazione di una richiesta d’ordine la quantità richiesta dall’utente è maggiore di quella disponibile, questa viene settata alla quantità massima dell’articolo disponibile. Se il prodotto non è più disponibile invece, la richiesta viene rifiutata. |
| Successivamente ho iniziato la parte delle notifiche. Ho iniziato creando il menu delle notifiche che porta alla pagina di notifiche.    Cliccando sulla campanellina svengono mostrate le ultime 3 notifiche. Per mostrare le ultime 3 notifiche ho fatto una richiesta in ajax che ritorna le ultime 3 notifiche. Una volta fatto ciò da javascript tramite DOM aggiungo le notifiche al menu. Questa parte non è ancora terminata.  Link svg: <https://www.flaticon.com/> |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima volta devo continuare il sistema di notifiche e renderlo funzionante. |