Diario di lavoro

| Luogo | Trevano |
| --- | --- |
| Data | 12.02.2020 |

Lavori svolti

Terminato tutta la parte di messa a disposizione degli articoli da parte dei fornitori (piccolo errore nel form in cui salvavo il nome dell’articolo nella variabile sbagliata).

Ho fatto una bozza del catalogo degli articoli:

Pensando ad uno sviluppo futuro con il docente Raimondi è uscita la proposta di aggiungere una variabile nel file di configurazione che mostra o nasconde l’immagine. In questo progetto ho deciso di non implementare le immagini quindi il valore della variabile rimane a FALSE. Esempio: /** * Constant that defines if shows the articles images (future) */ define('SHOW_IMAGES', true);. Risultato: In futuro ovviamente l’immagine viene presa dal database, l’esempio sopra mostra il funzionamento della costante presente nel file di configurazione.

Successivamente ho iniziato a sviluppare la parte delle richieste d’ordine degli utenti. Quando viene effettuata una richiesta di ordine viene inserito un nuovo record nella tabella ordini della banca dati. L’idea è quella di scalare la quantità degli articoli dalla rispettiva tabella (quando un ordine viene accettato). Se il numero di articoli è pari a zero l’articolo viene eliminato. Ho creato la classe OrderModel.php che definisce il modello di ordine (info relative all’articolo ed utente) e la classe OrderManager.php che interagisce con il database. La richiesta viene effettuata in modo corretto.

Mi sono dedicato successivamente alla elaborazione delle richieste. Mi sono accorto che nel design dell’interfaccia della pagina di gestione richieste ho inserito data consegna invece di data dell’ordine.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In anticipo rispetto la pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare la parte di gestione degli ordini degli utenti.